**Ajahinnang tööle**

Analüüs ja senise koodi läbivaatus: 1 tundi

Soovitud muudatuste tegemine: 1 tundi

Dokumenteerimine: 0.5 tund

Testimine: 0.5 tundi

Võimalikud veaparandused: 0.5 tund

Paigaldus: 0,25 tundi

**Töö teostamise ajakulu on kokku 3,75 tundi. Hind 50 eurot + km.**

Töö oleks valmis teisipäevaks 11. mai 2021.